| ### TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ AN ### KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | ### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ### Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc |
| --- | --- |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

ĐỀ TÀI THỰC TẬP CƠ SỞ (Học kỳ: 1,  Năm học: 2026-2027)

I. THÔNG TIN CHUNG

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên đề tài | Xây dựng hệ thống hỗ trợ phân nhóm sinh viên dựa trên giải thuật di truyền và các ràng buộc kỹ năng |
| Nhóm thực hiện | Nhóm số 04 |
| Giảng viên hướng dẫn | TS. Nguyễn Văn Dũng |

Danh sách thành viên:

| STT | Họ và Tên | MSV | Lớp | Vai trò | Email/SĐT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Đại Thắng | 24ATT244 | K11A2 | Trưởng nhóm | Daithang558@gmail.com 0336625407 |
| 2 | Nguyễn Bá Bổng | 24ATT206 |  | Thành viên |  |
| 3 | Nguyễn Văn Khang | 24ATT228 |  | Thành viên |  |
| 4 | Cao Thị Quỳnh Như | 24ATT239 |  | Thành viên | nhuc9499@gmail.com 0977230322 |
| 5 | Đường Thị Thuỳ Dương | 24ATT211 |  | Thành viên | Duongthithuyduongduong2006@gmail.com 0334279402 |

II. TỔNG QUAN & MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

1. Bối cảnh/ Lý do chọn đề tài

Trong các hoạt động học tập theo nhóm, việc phân chia sinh viên thường được thực hiện thủ công dựa trên sự quen biết, cảm tính hoặc lựa chọn nhanh. Cách làm này có thể dẫn đến chênh lệch năng lực giữa các nhóm, thiếu kỹ năng cần thiết hoặc tập trung quá nhiều sinh viên có năng lực tương đồng vào một nhóm. SmartGroup được đề xuất nhằm hỗ trợ giảng viên tạo phương án phân nhóm dựa trên dữ liệu sinh viên, kỹ năng và các ràng buộc được định nghĩa trước.

Hệ thống sử dụng Genetic Algorithm (GA) để tìm kiếm phương án phân nhóm có chất lượng cao theo hàm Fitness đa mục tiêu. Kết quả là phương án đề xuất để giảng viên xem xét, điều chỉnh và công bố, không phải quyết định thay thế con người.

2. Mục tiêu cụ thể (Phải đạt được sau khi hoàn thành)

| Mục tiêu | Nội dung |
| --- | --- |
| Nghiệp vụ | Tiếp nhận dữ liệu sinh viên; cấu hình số nhóm và ràng buộc; tạo phương án; xem, điều chỉnh, công bố và xuất kết quả. |
| Kỹ thuật | Mô hình hóa chromosome; triển khai population, Fitness, selection, crossover, mutation, repair và termination; xây dựng các metric đánh giá. |
| Trải nghiệm | Xây dựng web responsive với Admin Panel và User Portal; Admin quản lý hệ thống, sinh viên chỉ tra cứu nhóm của mình. |

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHI TIẾT TRONG NHÓM

| STT | Họ tên thành viên | Nhiệm vụ đảm nhận | Công nghệ/ Kỹ năng cần dùng | Tỷ lệ hoàn thành dự kiến (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Đại Thắng (Trưởng nhóm) | Quản lý tiến độ, thiết kế CSDL, thuật toán GA (Core Engine), API Backend FastAPI | Python, FastAPI, DEAP, NumPy, SQLite, Git | 25% |
| 2 | Nguyễn Bá Bổng | Phát triển giao diện React Frontend, Responsive, tích hợp Recharts & hiệu ứng Liquid Glass | React, TypeScript, Tailwind CSS, Vite, Recharts | 20% |
| 3 | Nguyễn Văn Khang | Xây dựng module Xác thực/Phân quyền (Admin/GV/User), streaming SSE, tích hợp AI Gemini | Python, FastAPI, SSE, Google Gemini API, JWT/Auth | 20% |
| 4 | Cao Thị Quỳnh Như | Kiểm thử hệ thống (Pytest), kiểm thử giao diện, xây dựng bộ test case đối soát tính tay | Pytest, Postman, TypeScript Compiler, Manual QA | 20% |
| 5 | Đường Thị Thuỳ Dương | Soạn thảo báo cáo đồ án, thiết kế Slide bảo vệ, chuẩn bị kịch bản demo và video thuyết trình | MS Word, PowerPoint, Camtasia, Excel Data | 15% |

IV. CÔNG NGHỆ & CÔNG CỤ SỬ DỤNG (Tech-Stack)

| Hạng mục | Công nghệ | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| Ngôn ngữ | Python, TypeScript | Python phù hợp GA/xử lý dữ liệu; TypeScript tăng tính an toàn cho React. |
| GA | DEAP | Thư viện chuyên dụng cho Evolutionary Algorithms. |
| Dữ liệu | Pandas, NumPy, openpyxl | Đọc Excel/CSV, làm sạch, chuẩn hóa và tính toán. |
| Backend | FastAPI (tùy phạm vi prototype) | Cung cấp API giữa frontend và GA engine; có thể giản lược nếu cần. |
| Frontend | React + TypeScript | Xây dựng Admin/User Portal hiện đại, responsive. |
| CSDL | SQLite | Đơn giản, phù hợp quy mô đồ án và lưu lịch sử. |
| Visualization | Recharts / thư viện tương đương | Biểu diễn Fitness, convergence, balance và benchmark. |
| Export | Excel, CSV, Google Sheets API (tùy cấu hình) | Tải dữ liệu và mở rộng xuất kết quả. |
| Version control | Git, GitHub | Quản lý phiên bản và phối hợp nhóm. |
| IDE | Visual Studio Code | Môi trường phát triển Python và React/TypeScript. |
| OS | Windows / Linux | Môi trường phát triển và triển khai linh hoạt. |

V. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT (THEO MỐC THỜI GIAN)

| Tuần | Trọng tâm | Công việc chính | Sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chốt đề tài & Đặc tả yêu cầu | Xác định bài toán phân nhóm học thuật; phân tích yêu cầu đầu vào (kỹ năng, DISC, nguyện vọng Leader); xác định 3 tác nhân (Admin, Giảng viên, User); chốt thuật toán GA, baseline Random & Greedy. | Tài liệu đặc tả yêu cầu; Sơ đồ Use Case; Scope In/Out |
| 2 | Mô hình hóa dữ liệu & Chromosome | Thiết kế Schema sinh viên; chuẩn hóa điểm kỹ năng (thang 10) và vector DISC; xây dựng biểu diễn Chromosome hoán vị (Permutation Encoding) loại bỏ trùng/sót SV; thuật toán Decoder chia K nhóm. | Đặc tả kỹ thuật v2; Dataset mẫu 20 SV; Thuật toán Decoder |
| 3 | Thiết kế Hàm Thích Nghi (Fitness) | Xây dựng công thức định lượng đa mục tiêu: Balance Score (nghịch đảo độ lệch chuẩn), Skill Coverage (độ phủ kỹ năng), DISC Complementarity (Shannon Entropy), Penalty (phạt vi phạm); tính toán thủ công 20 SV. | Tài liệu công thức Fitness; Bộ test case tính tay khớp số liệu |
| 4 | Môi trường & Smart Preprocessing | Khởi tạo cấu trúc dự án; cài đặt numpy, pandas, openpyxl; xây dựng module xử lý Excel/CSV với thuật toán Fuzzy Matching nhận diện tiêu đề cột tiếng Việt/Anh; xử lý dữ liệu khuyết; sinh dataset 20/40/60 SV. | Skeleton project; Module preprocessing & smart_upload; 3 dataset chuẩn |
| 5 | Khởi tạo Quần thể & Kiểm soát ràng buộc | Lập trình sinh quần thể ban đầu từ các hoán vị ngẫu nhiên; thuật toán chia nhóm tự động xử lý số dư sĩ số; viết bộ Unit Test kiểm tra tính toàn vẹn 100% sinh viên không trùng/mất. | Module chromosome.py; Module khởi tạo Population; Unit tests pass 100% |
| 6 | Lập trình & Đối soát Hàm Fitness | Lập trình toàn bộ thành phần hàm Fitness trong fitness.py; tối ưu hóa vector hóa ma trận bằng numpy; chạy thử nghiệm trên 20 SV và so khớp đạt 100% với số liệu tính tay Tuần 3; bổ sung logging. | Module fitness.py; Bảng đối soát số liệu tính tay; Hệ thống log chi tiết |
| 7 | Toán tử Di truyền (PMX & Swap) | Cài đặt toán tử lai ghép bảo toàn hoán vị PMX (Partially Mapped Crossover); đột biến hoán đổi Swap Mutation; tích hợp chiến lược giữ lại cá thể tinh hoa (Elitism); chạy thử nghiệm 1 thế hệ. | Module ga_operators.py; Unit tests kiểm thử toán tử; Demo 1 thế hệ |
| 8 | Hoàn thiện GA Engine & Khảo nghiệm | Hoàn thiện vòng lặp GA End-to-End; theo dõi và lưu trữ Best/Mean Fitness qua từng thế hệ; khảo nghiệm siêu tham số (kích thước quần thể 50/100/150, đột biến 0.02-0.1, số thế hệ 50-200); vẽ biểu đồ hội tụ. | Lõi ga_engine.py hoàn chỉnh; Biểu đồ đường cong hội tụ Fitness |
| 9 | Module Diễn giải (Rule-based & AI) | Xây dựng bộ sinh giải thích tự động theo luật (Rule-based) về thế mạnh kỹ thuật, vai trò DISC và gợi ý phối hợp; kết nối mô hình Gemini AI phân tích sư phạm chuyên sâu cho từng nhóm. | Module explanation.py; Mẫu phiếu phân tích nhóm; Tích hợp Gemini AI |
| 10 | Thuật toán cơ sở (Random & Greedy) | Cài đặt Random Grouping và Greedy Heuristic chia vòng tròn; chuẩn hóa đầu ra khớp định dạng GA; chạy thử nghiệm trên 20, 40, 60 sinh viên và so sánh chỉ số cơ bản trên cùng thang đo Fitness. | Module baseline.py; Bảng so sánh chỉ số sơ bộ giữa 3 thuật toán |
| 11 | Thực nghiệm Benchmark chuyên sâu | Thiết lập kịch bản chạy benchmark trên 30 seed ngẫu nhiên độc lập; đo đạc Fitness, Balance, Coverage, Violations và Thời gian chạy thực tế (Runtime); tính mean/std; chứng minh tính ưu việt của GA. | Module benchmark.py; Báo cáo Benchmark khoa học; Dataset CSV/log thực nghiệm |
| 12 | Phát triển Full-Stack Web App | Xây dựng FastAPI Backend bọc lõi GA; mở endpoint SSE streaming tiến trình hội tụ realtime; xây dựng React Frontend (Vite + TS + Tailwind) với Cổng sinh viên tra cứu và Cổng quản trị phân nhóm; export Excel/CSV. | FastAPI backend; React frontend; Cơ chế Server-Sent Events (SSE) |
| 13 | Nâng cấp UI/UX Liquid Glass & Fix lỗi | Thiết kế Landing Hero 100vh Liquid Glass, thẻ 3D DISC, typing animation; transcode video nền H.264 tránh lỗi màn đen; sửa lỗi xuất Excel đa sheet tách cột; phân định phân quyền rõ rệt; chạy 8 Pytest pass 100%. | Giao diện Cinematic Liquid Glass; ErrorBoundary; Bộ 8 test Pytest pass 100% |
| 14 | Đóng gói Sản phẩm & Chuẩn bị Bảo vệ | Rà soát toàn diện pipeline; chốt số liệu thực nghiệm; hoàn thiện thuyết minh đồ án; thiết kế Slide thuyết trình; xây dựng kịch bản Live Demo và bộ câu hỏi phản biện Q&A; đóng gói source code sạch. | Source code sạch; Báo cáo đồ án PDF/Word; Slide bảo vệ; Kịch bản Demo & Q&A |

Các mốc kiểm soát (Milestone):

| Mốc | Thời điểm | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| M1 | Cuối tuần 3 | Đóng băng đặc tả Chromosome hoán vị + Hàm Fitness đa mục tiêu + Bộ test case tính tay |
| M2 | Cuối tuần 6 | Module Fitness hoàn thiện, tối ưu bằng NumPy và đối soát khớp số liệu tính tay 100% |
| M3 | Cuối tuần 8 | Lõi GA Engine chạy End-to-End thành công, nghiệm hợp lệ 100%, có biểu đồ đường cong hội tụ |
| M4 | Cuối tuần 11 | Hoàn tất Benchmark thực nghiệm 30 seed so sánh GA với Random và Greedy, đo Runtime thực tế |
| M5 | Cuối tuần 12 | Hệ thống Full-Stack Web (FastAPI + React Vite) hoạt động thông suốt với cơ chế SSE streaming |
| M6 | Cuối tuần 14 | Hoàn tất toàn bộ sản phẩm: Source code, Web demo, Báo cáo đồ án, Slide bảo vệ và Kịch bản Q&A |

VI. DỰ KIẾN SẢN PHẨM BÀN GIAO CUỐI KỲ

- Mã nguồn đầy đủ, cấu trúc rõ ràng, quản lý bằng Git/GitHub.

- Web app React responsive gồm trang công khai, Admin Panel và User Portal.

- Genetic Algorithm gồm chromosome, population, Fitness, selection, crossover, mutation, repair và termination.

- Dữ liệu mẫu Excel/CSV cho các kịch bản 20, 40 và 60 sinh viên.

- Cơ sở dữ liệu SQLite và cấu trúc lưu trữ phù hợp cho dữ liệu, kết quả và lịch sử.

- Module benchmark Random, Greedy và GA; nhiều seed và runtime thực tế.

- Rule-based Explanation dựa trên các thành phần Fitness; không gọi là XAI nếu không dùng phương pháp XAI chuyên biệt.

- Download Excel/CSV và kiến trúc Export Google Sheets khi có xác thực/API phù hợp.

- README/Installation Guide; báo cáo Word/PDF; slide bảo vệ; video demo 3–5 phút.

- Phân quyền chức năng:

| Chức năng | Admin | Giảng viên | User |
| --- | --- | --- | --- |
| Trang chủ / Thông tin thuật toán & DISC | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm khảo sát năng lực kỹ thuật & trắc nghiệm DISC | – | – | ✓ |
| Tra cứu nhóm đã công bố theo MSSV (Xem nhóm cá nhân) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quản lý Lớp học phụ trách (Tạo lớp, cấp link khảo sát) | ✓ (Tất cả) | ✓ (Lớp của mình) | – |
| Quản lý hồ sơ sinh viên & Import Excel/CSV Fuzzy Matching | ✓ (Tất cả) | ✓ (Lớp của mình) | – |
| Cấu hình phiên phân nhóm (Số nhóm K, Trọng số, Ràng buộc) | ✓ | ✓ | – |
| Chạy thuật toán GA (Realtime SSE Streaming / Fallback) | ✓ | ✓ | – |
| Xem ma trận nhóm, radar năng lực & Phân tích Gemini AI | ✓ | ✓ | – |
| Chỉnh sửa hoán đổi SV thủ công & Phê duyệt Công bố nhóm | ✓ | ✓ | – |
| Xuất dữ liệu kết quả (Excel đa sheet, CSV UTF-8 BOM) | ✓ | ✓ | – |
| Xem lịch sử phiên & Dọn dẹp/Xóa nhiều phiên | ✓ (Toàn hệ thống) | ✓ (Phiên của mình) | – |
| Quản lý tài khoản Giảng viên & AI Agent cấp tài khoản | ✓ (Toàn quyền) | – (Không có quyền) | – |
| Cấu hình tham số Hệ thống (API Keys, GA Defaults, Backup DB) | ✓ (Toàn quyền) | – (Không có quyền) | – |

VII. RỦI RO VÀ PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG

| Rủi ro | Mức độ | Phương án xử lý |
| --- | --- | --- |
| GA không hội tụ / Fitness không cải thiện | Cao | Kiểm tra Fitness; thử mutation/population/generations; chạy nhiều seed; báo cáo mean/std. |
| Crossover tạo nghiệm lỗi | Cao | Dùng PMX/OX hoặc phép lai phù hợp; Repair; unit test không trùng/mất SV và đủ sĩ số. |
| Fitness sai | Cao | Đóng băng công thức tuần 3; kiểm chứng bằng test case tính tay. |
| Excel thiếu/sai dữ liệu | TB | Validation trước khi chạy; chỉ rõ dòng/cột lỗi; cung cấp template. |
| Lỗi tích hợp React/API | TB | Tách service API; mock data trong giai đoạn UI; kiểm thử API độc lập. |
| Google Sheets không cấu hình được | TB | Không coi là dependency bắt buộc; vẫn hỗ trợ Excel/CSV. |
| Không đủ thời gian | TB | Ưu tiên GA, Fitness, benchmark và prototype; giản lược FastAPI/tính năng phụ nếu cần. |
| Benchmark không công bằng | TB | Cùng dataset, ràng buộc, metric và nhiều seed cho các phương pháp. |
| Dữ liệu giả lập chưa sát thực tế | Thấp | Nhiều kịch bản dữ liệu; nêu rõ giới hạn trong báo cáo. |

VIII. CAM KẾT CỦA NHÓM

Chúng tôi – nhóm sinh viên trên – xin cam đoan những thông tin trong bản kế hoạch này là chính xác và trung thực. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng tiến độ, chủ động làm việc nhóm, không vi phạm đạo văn (plagiarism) và báo cáo tiến độ cho giảng viên hướng dẫn đúng hẹn.

|  | Ngày ..... tháng ..... năm 2026 Xác nhận của Trưởng nhóm: (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |